Somos NewAge Resolutions y seremos responsables de realizar un presupuesto para la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Consejería de Cultura de Junta de Andalucia, que quieren un análisis, diseño, construcción e implantación de un portal Web para el programa Iniciarte, así como la creación y difusión de comunidades profesionales a través de redes sociales.

**Costes Directos**

*Costes de personal*

El coste de personal es el resultado de la suma del sueldo bruto y los costes sociales(cuota empresarial) el cual es un 28,30% según la legislación vigente para el año 2018.

En el proyecto participaran a lo largo de 5 meses:

Un Jefe de Proyecto con un sueldo 48,2€/h durante 380h.

Un Consultor senior con un sueldo 48,2€/h durante 270h.

Un Analista Funcional con un sueldo 31,16€/h durante 365.

Un Arquitecto de Información con un sueldo 31,16€/h durante 220h.

Un Documentalista con un sueldo 17,51€/h durante 200.

Un Diseñador Gráfico con un sueldo 24,33€/h durante 188.

Un Analista Programador con un sueldo 24,33€/h durante 340.

Un Programador con un sueldo 17,51€/h durante 450h.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil** | **Sueldo Bruto** | **Costes Sociales empresa** |
| Jefe de Proyecto | 1.8316€ | 5.183,43€ |
| Consultor senior | 13.014€ | 3.682,97€ |
| Analita Funcional | 11.373,4€ | 3.218,68€ |
| Arquitecto de Información | 6.855,2€ | 1.940,03€ |
| Documentalista | 3.502€ | 991,07€ |
| Diseñador Gráfico | 4.574,04€ | 12.94,46€ |
| Programador | 7.879,5€ | 2.229,9€ |
| Analista Pragramador | 8.272,2€ | 2.341,04€ |
| **SUBTOTAL** | 73.786,34€ | 20.881,58€ |

*Otros costes directos*

Los informes de control de calidad pueden repercutir un aumento de horas de trabajo previstas en algunas tareas por lo que aplica un 10% sobre el sueldo bruto total para cubrir estos costes, siendo en total 7378,64€

Resumen de costes directos:

|  |  |
| --- | --- |
| Salarios brutos | 7.3786,34€ |
| Costes sociales | 20.881,58€ |
| Otros costes directos | 7.378,64€ |
| **TOTAL COSTES DIRECTOS** | **102.046,56€** |

**Costes Indirectos**

*Amortizaciones*

El coste total de los equipos informáticos que se adquirieron asciende a 20.000€ los cuales

la Agencia Tributaria, el coeficiente lineal máximo aplicable a los equipos para procesos de información es del 25% anual, con un máximo de 8 años. En este caso, consideramos el período mínimo de 4 años, ya que la empresa necesitará una actualización de equipos

frecuente al dedicar los equipos a una tarea intensiva como es el desarrollo.

Además, el coste del edificio en que se aloja la empresa es de un total 1.000.001,2€ los cuales

la Agencia Tributaria, el coeficiente lineal máximo aplicable a los edificios administrativos es del 2% anual, con un máximo de 100 años. En este caso, consideramos el período mínimo de 50 años

Usaremos la formula (*W* \* *C* ) / (N \* 1980), para poder calcular las amortizaciones, siendo W el número de horas que se utilizaran los equipos e instalaciones, C el coste y N el número de años en que se amortizaran los equipos y 1980 es el número de horas laborales de un año.

(1.000.001\*450) / (50\*1980) =4545,46€

(20000\*450) / (4\*1980) =1136,37€

Total: 5.681,83€

*Otros costes indirectos*

Para los costes indirectos generados por el trabajo personal del proyecto y necesidades básicas será de unos 1.136,37€

Resumen costes indirectos:

|  |  |
| --- | --- |
| Amortizaciones | 5.681,83€ |
| Otros costes indirectos | 1.136,37€ |
| **TOTAL COSTES INDIRECTOS** | **6.818,2€** |

**Beneficios**

De acuerdo a la experiencia del equipo en este tipo de proyectos y alta competencia en desarrollo de sistema de información web se decide aplicar un 5% beneficio sobre los costes directos e indirectos del proyecto, es decir, 5.443,24€

**Resumen Final**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** |
| Costes directos | 102.046,56€ |
| Costes indirectos | 6.818,2€ |
| Beneficio | 5.443,24€ |
| Total sin impuestos | 114.308€ |
| IVA(21%) | 24.004,68€ |
| **TOTAL** | **138.312,68€** |